# ACTA N.º 10 – REUNIÓN DE EQUIPO

Proyecto: Filmoteca 121 UdeA

## 1. Datos generales

- Lugar: https://meet.google.com/qte-iuon-zxu

- Fecha: 22 / 11 / 2025

- Hora de inicio: 17:00 hrs

- Hora de finalización: 20:30 hrs

### Asistentes

- Jaider Osorio González

- Karen Meliza Zapata Gutiérrez

- Luisa Fernanda Galeano Serna

- Yuliana Andrea Quirós Pareja

## 2. Orden del día

- Saludo inicial.

- Lectura y aprobación del acta anterior.

- Revisión final de los módulos y ejecución completa del código.

- Corrección de errores encontrados durante la prueba de funcionamiento.

- Asignación de tareas para la semana.

- Cierre de la reunión.

## 3. Desarrollo de la reunión

### 3.1 Saludo e inicio

Se realiza un saludo cordial entre los asistentes y, tras confirmar asistencia completa, se da inicio formal a la reunión.

### 3.2 Lectura del acta anterior

Se procede con la lectura del acta anterior.
Todos los integrantes están de acuerdo con su contenido y se aprueba sin correcciones.

### 3.3 Revisión final de los módulos del software

Los integrantes presentan los avances de la semana, confirmándose lo siguiente:

- Luisa y Jaider finalizaron el módulo de Asientos, logrando integrarlo sin inconvenientes.

- Karen presentó completamente desarrollados y revisados los módulos de:

  - Funciones (funciones.py)

  - Cartelera (cartelera.py)

  - Además dejó estructurado el módulo de Administrador.

- Se confirma que todos los módulos individuales han sido completados en su totalidad.

Posteriormente, el equipo se reunió para trabajar conjuntamente la integración del sistema en el archivo main.py, completando:

- La conexión entre todos los módulos.

- La unificación del flujo del menú principal.

- El funcionamiento completo del programa como sistema consolidado.

### 3.4 Ejecución y depuración del código

El equipo procede a ejecutar el programa Filmoteca 121 de inicio a fin.

Durante la ejecución se detectaron varios errores menores relacionados con:

- Importaciones entre módulos.

- Rutas de archivos CSV.

- Pequeños ajustes en validaciones y retornos de funciones.

El equipo corrigió estos errores en tiempo real y ejecutó nuevamente el programa, verificando que todo el sistema funciona de manera correcta, sin fallos y cumpliendo con los requisitos solicitados en el trabajo final.

### 3.5 Asignación de tareas para la semana

Se establece como plan de trabajo final:

#### 1. Manual del usuario

- El manual será estructurado entre Karen y Yuliana, aprovechando que ya se cuenta con el sistema completo funcional.

- Se acordó una reunión extraordinaria en la semana para elaborarlo conjuntamente.

#### 2. Plan de versionado

- Será finalizado por Karen, ahora que ya están listos los módulos y el sistema.

#### 3. Organización de carpetas del repositorio GitHub

Todos los integrantes deberán:

- Acomodar los módulos en archivos .py dentro de la carpeta src, según el estándar establecido.

- Asegurar que la carpeta doc contenga el Manual de Usuario y los documentos finales.

- Revisar orden, nombres y estructura general del repositorio.

## 4. Cierre

Siendo las 20:30 hrs, se da por finalizada la reunión, dejando constancia del excelente avance general y la finalización del desarrollo del software.

## 5. Firmas

_______________________                                 __________________________

Jaider Osorio González                                                        Luisa Fernanda Galeana Serna

_________________________                            __________________________

Karen Meliza Zapata Gutiérrez                              Yuliana Andrea Quirós Pareja