# ACTA N.º 7 – REUNIÓN DE EQUIPO

Proyecto: Filmoteca 121 UdeA

## 1. Datos generales

Lugar: https://meet.google.com/zdv-hayh-pqs
 Fecha: 01/11/2025
 Hora de inicio: 17:00 hrs
 Hora de finalización: 20:30 hrs

Asistentes:

- Jaider Osorio González

- Karen Meliza Zapata Gutiérrez

- Luisa Fernanda Galeano Serna

- Yuliana Andrea Quirós Pareja

## 2. Orden del día

- Saludo inicial.

- Lectura y aprobación del acta anterior.

- Socialización de avances por módulo.

- Desarrollo conjunto de los primeros módulos técnicos.

- Asignación de tareas para la semana.

- Cierre.

## 3. Desarrollo de la reunión

### 3.1 Saludo inicial

Se inicia la reunión con un saludo cordial verificando la asistencia del equipo completo.

### 3.2 Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a la lectura del acta número 6.
Todos los integrantes manifiestan estar de acuerdo con lo consignado y se aprueba formalmente.

### 3.3 Socialización de avances por módulo

Cada integrante expone los avances y dificultades encontradas durante la semana.
 Los puntos principales tratados fueron:

- Necesidad de reorganizar los módulos iniciales del proyecto, ya que algunos fueron desarrollados mediante trabajo independiente durante la semana, y tras algunas verificaciones se evidencio que no funcionaron inicialmente como estaban previstos.

- Revisión del código que se había intentado implementar previamente, el cual presentaba problemas para su ejecución, por lo que se acordó reformarlo desde cero.

- Verificación del cumplimiento de las recomendaciones dadas por el profesor en la entrega anterior.

### 3.4 Desarrollo conjunto de los primeros módulos técnicos

Este punto fue el más importante de la reunión. Se documentaron los acuerdos y avances:

#### 1. Creación y estructuración de la carpeta src/

- Se definió la estructura definitiva del proyecto en GitHub.

- Se acordó dividir el proyecto en módulos independientes para mayor organización:
 datos.py, utilidades.py, usuarios.py, funciones.py, cartelera.py, reservas.py, cancelar.py, asientos.py, administrador.py y main.py.

#### 2. Avance en los módulos datos y utilidades

- Se inició la creación de los archivos:

  - datos.py, encargado de gestionar archivos CSV, creación automática y rutas.

  - utilidades.py, donde se concentrarán validaciones, funciones auxiliares y constantes como tarifas, días, IDs, etc.

- Se trabajó en conjunto para asegurar que el sistema pudiera leer, crear y actualizar correctamente los CSV base del proyecto.

#### 3. Inicio del módulo de registro de usuarios

- Se revisó el avance presentado por Yuliana.

- Se realizaron correcciones relacionadas con:

  - Validación de nombres y apellidos.

  - Validación del documento.

  - Selección del tipo de vínculo.

  - Manejo de errores múltiples.

- Se integró el módulo con datos.py y utilidades.py.

#### 4. Integración inicial del sistema

- Entre todos se empezó a construir el módulo principal que permitirá ejecutar el proyecto.

- Se organizaron las funciones iniciales que se cargarán al iniciar el programa.

### 3.5 Asignación de tareas para la semana

Se establecen los siguientes compromisos:

- Todos: continuar con el desarrollo individual de cada módulo asignado.

- Todos: revisar nuevamente los requisitos del proyecto, ya que la semana anterior no se cumplió el objetivo de verificación completa.

- Karen: seguir afinando la estructura general del repositorio y coordinar la integración de módulos.

- Yuliana: avanzar en el módulo de registro de usuarios y mejorar validaciones.

- Luisa: continuar trabajando el módulo de reservas.

- Jaider: revisar la lógica del módulo de cancelación de reservas.

## 4. Cierre

Siendo las 20:30 hrs, se da por terminada la reunión.

## 5. Firmas

_______________________                                 __________________________

Jaider Osorio González                                                        Luisa Fernanda Galeana Serna

_________________________                            __________________________

Karen Meliza Zapata Gutiérrez                              Yuliana Andrea Quirós Pareja