# ACTA N.º 8 – REUNIÓN DE EQUIPO

Proyecto: Filmoteca 121 UdeA

## Datos generales

Lugar: https://meet.google.com/zdv-hayh-pqs

Fecha: 08 / 11 / 2025

Hora de inicio: 17:00 hrs

Hora de finalización: 20:15 hrs

## Asistentes

- Jaider Osorio González

- Karen Meliza Zapata Gutiérrez

- Luisa Fernanda Galeano Serna

- Yuliana Andrea Quirós Pareja

## 2. Orden del día

- Saludo.

- Lectura y aprobación del acta anterior.

- Socialización de avances por módulo.

- Revisión de pendientes del proyecto.

- Asignación de tareas para la semana.

- Cierre de la reunión.

## 3. Desarrollo de la reunión

### 3.1 Apertura

Se realiza un saludo inicial entre los participantes y, al verificar la asistencia completa, se inicia la reunión formalmente.

### 3.2 Lectura del acta anterior

Se lee el Acta #7. Todos los asistentes manifiestan estar de acuerdo con su contenido, por lo cual se aprueba y se procede a firmarla.

### 3.3 Socialización de avances por módulo

- Se confirma que el módulo de registro de usuarios ya está completamente funcional, revisado y corregido.

- Luisa presenta los avances del módulo de reservas y facturación, indicando que ya tiene parte de la estructura construida y que continuará su desarrollo con apoyo del equipo.

- Se revisa nuevamente el módulo de integración inicial, realizando ajustes menores.

- Karen expone avances en el módulo de administración, el cual requiere algunas mejoras en los reportes finales.

- Se revisan detalles de interfaz, flujo de ejecución y llamadas entre módulos.

Todos los integrantes colaboran resolviendo dudas sobre funciones, modularización y estructura del proyecto.

### 3.4 Revisión de los ítems del proyecto

Tras revisar el listado oficial del trabajo, se identifica que aún faltan por construir:

- Plan de versionado (entregable #8)

- Manual de usuario (entregable #10)

Estos deben realizarse paralelamente al avance del código.

### 3.5 Asignación de tareas para la semana

Se distribuyen responsabilidades así:

- Karen:

  - Iniciar la construcción del Plan de Versionado.

  - Continuar ajustes al módulo de administración.

- Luisa, Yuliana y Jaider:

  - Investigar el contenido y estructura que debe llevar un Manual de Usuario.

  - Recopilar ejemplos y revisar requisitos del profesor.

- Todos:

  - Continuar perfeccionando el módulo asignado.

  - Probar el módulo de Luisa (reservas + facturación) para acelerar su consolidación.

  - Garantizar que todas las funciones sigan el estándar definido en el proyecto.

Se acuerda que en la próxima reunión se revisará el avance final de los módulos para iniciar con la construcción del Manual de Usuario.

## 4. Cierre

Siendo las 20:15 hrs, se da por finalizada la reunión.

## 5. Firmas

_______________________                                 __________________________

Jaider Osorio González                                                        Luisa Fernanda Galeana Serna

_________________________                            __________________________

Karen Meliza Zapata Gutiérrez                              Yuliana Andrea Quirós Pareja