# ACTA N.º 9 – REUNIÓN DE EQUIPO

Proyecto: Filmoteca 121 UdeA

## Datos generales

Lugar: https://meet.google.com/jkx-yxud-vpa

Fecha: 15 / 11 / 2025

Hora de inicio: 17:00 hrs

Hora de finalización: 20:00 hrs

## Asistentes

- Jaider Osorio González

- Karen Meliza Zapata Gutiérrez

- Luisa Fernanda Galeano Serna

- Yuliana Andrea Quirós Pareja

## 2. Orden del día

- Saludo

- Lectura y aprobación del acta anterior

- Revisión de los módulos desarrollados

- Avance del manual de usuario

- Asignación de tareas para la semana

- Cierre de la reunión

## 3. Desarrollo de la reunión

### 3.1 Apertura

Se realiza un saludo general entre los asistentes. Al confirmar la participación completa del equipo, se da inicio a la reunión.

### 3.2 Lectura y aprobación del acta anterior

Se lee el Acta #8. Todos los integrantes manifiestan estar de acuerdo con su contenido.
 El acta queda aprobada y se procede a su firma.

### 3.3 Revisión del avance por módulos

Se revisa el progreso general del proyecto y se confirma lo siguiente:

- Luisa finalizó correctamente el módulo de reservas y facturación, ejecutándolo sin errores importantes.

- Jaider terminó el módulo de cancelación de reservas, demostrando funcionamiento adecuado.

- Karen finalizó el módulo de administración, incluyendo reportes y estadísticas del sistema.

- Se valida que los módulos anteriormente mencionados funcionan de manera independiente, pero deben integrarse completamente con el resto del sistema.

También se detectaron algunos detalles menores de validación e interacción entre módulos.
El equipo revisó estos puntos y dejó anotados los errores que deben corregirse durante la semana.

### 3.4 Revisión del manual de usuario

Karen presenta una estructura inicial del manual.

Se acuerda que:

- Yuliana será la encargada de organizar las actas y apoyar a Karen en la redacción del manual de usuario.

- Se avanzará en paralelo al desarrollo técnico para evitar retrasos.

### 3.5 Asignación de tareas para la semana

Karen:

- Terminar el módulo de funciones y cartelera, dejándolo operativo y estandarizado.

- Continuar la construcción del manual junto con Yuliana.

Jaider y Luisa:

- Trabajar conjuntamente en finalizar el módulo de asientos, garantizando coherencia con el módulo de reservas.

- Revisar la integración entre sus módulos para asegurar funcionamiento correcto.

Yuliana:

- Organizar todas las actas del proyecto.

- Continuar apoyando la elaboración del manual de usuario.

Todos:

- Corregir errores detectados en los módulos.

- Hacer pruebas de funcionamiento general.

- Preparar avances para socializarlos en la próxima reunión.

## 4. Cierre

Siendo las 20:00 hrs, se da por concluida la reunión.

## 5. Firmas

_______________________                                 __________________________

Jaider Osorio González                                                        Luisa Fernanda Galeana Serna

_________________________                            __________________________

Karen Meliza Zapata Gutiérrez                              Yuliana Andrea Quirós Pareja