ACTA # 4 DE REUNIÓN

- Datos generales

Lugar: https://meet.google.com/woq-sezi-dgu

Fecha: 27 / 09 / 2025

Hora de inicio: 17:00hrs

Hora de finalización: 18:00hrs

Asistentes:

- Jaider Osorio González

- Karen Meliza Zapata Gutierrez

- Luisa Fernanda Galeano Serna

- Yuliana Andrea Quiros Pareja

2. Orden del día

- Definir tareas para la semana.

- Asignar responsables de cada módulo.

- Organizar la carpeta de actas y firmas.

- Establecer fechas límite para avances.

Desarrollo de la reunión

Se acordó que cada integrante tendrá un módulo asignado y deberá definir cuántas horas dedicará al proyecto antes del miércoles en la noche.

Se organizó la estructura de carpetas en GitHub para guardar las actas:

  - Carpeta principal: Actas

  - Subcarpeta: Reuniones

  - Dentro de Actas quedarán las actas de Entendimiento, Colaboración y Responsabilidad.

- Se definió la plantilla de módulos en Google Colab, que será creada por Karen, con una celda por cada módulo.

- Se repartieron las tareas de la semana, detalladas en el acta.

- Se estableció que todas las actas firmadas deben estar en GitHub máximo el sábado.

Se definió la asignación inicial de módulos:

  - Yuliana: Registro de usuarios

  - Luisa: Gestión de reservas

  - Jaider: Cancelación de reservas

  - Karen: Consulta de funciones y módulo administrador

  - Todos: Facturación

Todos

- Revisar la información en GitHub por si hay que modificar algo.

- Definir cuántas horas dedicarán a su módulo.

Compromisos y plazos:

- Martes en la noche: Definir módulo y horas a dedicar.

- Sábado antes de la reunión: Actas firmadas y subidas a GitHub.

- Próxima reunión: 27/09/2025

4. Cierre

Siendo las 18:00 hrs, se da por terminada la reunión.

5. Firmas

____________________________

Jaider Osorio González

____________________________

Karen Meliza Zapata Gutiérrez

_____________________________

Luisa Fernanda Galeana Serna

_____________________________

Yuliana Andrea Quirós Pareja